SMARTBUDGET

Optimización inteligente de compras en línea

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

y Plan de Asignación de Tareas por Rol

Universidad Piloto de Colombia

Elaborado por: Ingeniería de Requerimientos

Versión 1.0 · Octubre de 2026

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento define qué debe hacer SmartBudget y qué debe hacer cada integrante del equipo para construirlo. Es la referencia común entre Backend, Frontend, QA y Requerimientos: lo que no esté aquí o no se apruebe como cambio, no forma parte del proyecto.

## 1.2 Descripción del producto

SmartBudget es una plataforma web que agrega, compara y optimiza la compra de una lista de productos en el comercio electrónico colombiano bajo un presupuesto estricto. El usuario ingresa un producto y un tope de gasto; el sistema extrae precios de las tiendas, calcula el total con envío, descarta lo que se pasa del presupuesto y recomienda la mejor opción. Para varias compras a la vez, aplica un algoritmo de mochila 0/1 que maximiza la prioridad del usuario sin superar el tope.

## 1.3 Problema y hipótesis

- Problema: el mercado crece, la oferta está dispersa y falta una herramienta para organizar un presupuesto de compra.

- Hipótesis: un motor de optimización con presupuesto fijo reduce el gasto y el tiempo de comparación.

## 1.4 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que agregue, compare y optimice la compra de una lista de productos en el mercado electrónico colombiano bajo un presupuesto estricto.

## 1.5 Objetivos específicos

- Extracción de datos: motor de web scraping para precios y disponibilidad del Top 10 de tiendas colombianas, en tiempo real o en caché.

- Optimización algorítmica: algoritmo de mochila 0/1 que maximice la prioridad sin superar el tope.

- Gestión financiera: validar el ahorro real con historial, comparación de carritos y variación de precios.

- Operación y experiencia: flujo claro de ingreso de presupuesto, filtro, resultados y enlace a la tienda original.

# 2. Alcance y restricciones

## 2.1 Dentro del alcance

- Solo Colombia, con el Top 10 de tiendas: Mercado Libre, Alkosto, Homecenter, Éxito, Falabella, Ktronix, Farmatodo, Alkomprar, Olímpica y Buscalibre.

- Categorías: tecnología, hogar, supermercado, moda, libros, farmacia, electrodomésticos y entretenimiento.

- Cinco subsistemas: Autenticación, Extracción (scraping), Mochila (optimización), Historial y Comparación, y Búsqueda.

## 2.2 Fuera del alcance

- Procesar pagos o completar la compra: el usuario compra en la tienda original mediante un enlace.

- Tiendas fuera del Top 10 y mercados fuera de Colombia.

- Cupones y descuentos (SmartBudget no los gestiona, según el análisis de competencia).

## 2.3 Restricciones

- Tecnología: HTML5, CSS3 y JavaScript (frontend); Node.js con Express (backend); PostgreSQL (base de datos).

- Herramientas: Visual Studio Code, Git y GitHub.

- Metodología ágil con iteraciones cortas y entregas continuas.

- Entrega final: finales de noviembre o principios de diciembre de 2026.

# 3. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero de Requerimientos | Define, documenta, prioriza y controla los requisitos. Valida que lo construido cumpla lo especificado. | Docente / cliente |
| Desarrollador Backend | Base de datos, API, autenticación, scraping, comparación, mochila e historial. | Requerimientos (reglas de negocio) |
| Desarrollador Frontend | Interfaz de usuario y consumo de la API. | Requerimientos (flujo), Backend (API) |
| Ingeniero de QA | Plan y ejecución de pruebas; reporte de defectos. | Requerimientos (criterios de aceptación) |

# 4. Requisitos funcionales

Prioridad: Alta = indispensable para el prototipo; Media = importante, se entrega si el cronograma lo permite.

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación: El sistema permite registrar un usuario con correo y contraseña. | Alta | Con correo nuevo y contraseña válida se crea la cuenta. Con correo repetido se rechaza con mensaje claro. |
| RF-02 | Autenticación: El sistema permite iniciar y cerrar sesión de forma segura. | Alta | Credenciales correctas dan acceso; incorrectas muestran error sin revelar cuál dato falló. Tras cerrar sesión no se accede a datos privados. |
| RF-03 | Autenticación: El sistema mantiene la sesión activa del usuario. | Media | La sesión persiste durante el tiempo definido y expira de forma controlada. |
| RF-04 | Extracción: El sistema obtiene precio, envío y disponibilidad de las 10 tiendas del alcance. | Alta | Para un producto buscado se devuelve precio, envío y disponibilidad de cada tienda que lo tenga. |
| RF-05 | Extracción: El sistema guarda los datos en caché y los actualiza periódicamente. | Alta | Una consulta repetida dentro de la vigencia de la caché no vuelve a extraer datos. Se muestra la fecha de actualización. |
| RF-06 | Extracción: Si una tienda no responde, el sistema lo informa y continúa con las demás. | Alta | Con una tienda caída, el resultado incluye las otras tiendas y un aviso sobre la que falló. |
| RF-07 | Búsqueda: El usuario ingresa un producto y un presupuesto máximo. | Alta | No se acepta presupuesto vacío, cero ni negativo. El producto es obligatorio. |
| RF-08 | Comparación: El sistema calcula Total = precio + envío por tienda. | Alta | Para precio $450.000 y envío $15.000 el total es $465.000. |
| RF-09 | Comparación: El sistema descarta las opciones cuyo total supera el presupuesto. | Alta | Con presupuesto $500.000, una opción de $502.000 aparece como descartada. |
| RF-10 | Comparación: El sistema ordena las opciones viables por total ascendente. | Alta | La primera opción de la lista es la de menor total. |
| RF-11 | Comparación: El sistema muestra la mejor opción y el ahorro calculado. | Alta | Se muestra tienda, total y ahorro según la regla de ahorro aprobada (ver ambigüedad A-02). |
| RF-12 | Comparación: Cada resultado incluye un enlace a la tienda original. | Alta | El enlace abre la página del producto en la tienda correspondiente. |
| RF-13 | Optimización: El usuario arma una lista de productos y asigna una prioridad a cada uno. | Alta | Se pueden agregar, editar y quitar productos; cada uno tiene prioridad en la escala definida. |
| RF-14 | Optimización: El sistema aplica el algoritmo de mochila 0/1 para maximizar la prioridad total sin superar el tope. | Alta | El total del carrito nunca supera el presupuesto. Si nada cabe, se informa. Se muestra qué quedó dentro y qué fuera. |
| RF-15 | Historial: El sistema guarda las búsquedas del usuario. | Media | Cada búsqueda queda registrada con fecha, producto, presupuesto y resultado. |
| RF-16 | Historial: El sistema muestra la variación de precios en el tiempo. | Media | Para un producto con varias consultas, se muestra el cambio de precio entre fechas. |
| RF-17 | Historial: El usuario puede comparar carritos y ver cuánto ahorra. | Media | Se pueden seleccionar dos carritos y ver la diferencia de total. |

# 5. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | La búsqueda responde en un tiempo máximo acordado con datos en caché (propuesta: menos de 5 segundos). | QA / Backend |
| RNF-02 | Seguridad | Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt), comunicación por HTTPS y consultas parametrizadas contra inyección SQL. | Backend |
| RNF-03 | Usabilidad | El flujo ingreso → filtro → resultados → enlace se completa en pocos pasos y sin instrucciones previas. | Frontend |
| RNF-04 | Compatibilidad | Funciona en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y es responsivo. | Frontend / QA |
| RNF-05 | Confiabilidad | La caída de una tienda no deja el sistema fuera de servicio. | Backend |
| RNF-06 | Mantenibilidad | Cada subsistema es independiente y se integra por el flujo ingreso → extracción → optimización → resultados. | Backend |
| RNF-07 | Legal | Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y revisión de los términos de uso de las tiendas respecto al scraping. | Requerimientos |
| RNF-08 | Exactitud | Los precios mostrados indican la fecha y hora de la última actualización. | Backend / Frontend |

# 6. Historias de usuario

## HU-01 · Autenticación

Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura para guardar mis presupuestos y mi historial.

Criterios de aceptación:

- Con correo repetido, el sistema rechaza el registro.

- Con contraseña incorrecta, muestra un error sin revelar qué dato falló.

- Tras cerrar sesión, no se accede a datos privados.

## HU-02 · Extracción

Como usuario, quiero ver precios actualizados de varias tiendas sin tener que abrirlas una por una.

Criterios de aceptación:

- Los resultados muestran precio, envío y disponibilidad por tienda.

- Cada precio indica cuándo se actualizó.

- Si una tienda falla, se avisa y se muestran las demás.

## HU-03 · Mochila

Como usuario con un tope de gasto, quiero que el sistema arme el mejor carrito posible sin pasarme del límite.

Criterios de aceptación:

- Con presupuesto de $500.000, el total del carrito nunca lo supera.

- Si ninguna combinación cabe, el sistema lo informa.

- El resultado muestra qué productos quedaron dentro y cuáles fuera.

## HU-04 · Historial

Como usuario, quiero revisar mis búsquedas pasadas y comparar carritos para ver cuánto estoy ahorrando.

Criterios de aceptación:

- El historial lista las búsquedas con fecha, producto y presupuesto.

- Se puede ver la variación de precio de un producto.

- La comparación de dos carritos muestra la diferencia de total.

# 7. Ambigüedades por resolver

Estos puntos no están definidos en la presentación. La columna de propuesta es mi recomendación por defecto; hasta que el equipo y el docente la aprueben, se considera provisional.

| ID | Tema | Situación | Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Un producto o varios | La diapositiva 10 dice que SmartBudget busca un producto a la vez, pero el objetivo 2 y la diapositiva 9 describen una lista con mochila. | Dos modos: (a) comparar un producto entre tiendas; (b) optimizar una lista de productos con presupuesto. |
| A-02 | Cálculo del ahorro | En el ejemplo, $75.000 es la diferencia contra Mercado Libre, la opción más cara. | Ahorro = total de la opción más cara consultada − total de la mejor opción. |
| A-03 | Escala de prioridad | No se define cómo asigna el usuario la prioridad. | Escala de 1 a 5 (5 = indispensable). |
| A-04 | Tiempo real o caché | La presentación dice "en tiempo real o en caché". | Caché con vigencia de 24 horas y botón de actualizar. |
| A-05 | Producto agotado | No se define qué hacer con productos sin disponibilidad. | Se excluyen del cálculo y se muestran como agotados. |
| A-06 | Costo de envío | No se define si depende de la ciudad del usuario. | Usar el envío publicado por la tienda con una ciudad de referencia (Bogotá). |
| A-07 | Meta de éxito | La hipótesis habla de reducir gasto y tiempo, sin cifras. | Definir con el docente métricas medibles para la fase de pruebas. |

# 8. Tareas por rol

Cada tarea indica qué se entrega, cuándo y qué requisitos cubre. Las fechas siguen el cronograma de la presentación (octubre S1 a diciembre S1) y son una propuesta que el equipo puede ajustar.

## Desarrollador Backend

| ID | Tarea | Entregable | Fecha | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Diseñar el esquema de PostgreSQL: usuarios, tiendas, productos, precios, historial_busquedas, carritos y carrito_items. | Script SQL y diagrama entidad-relación | Oct S2 | RF-01 a RF-17 |
| B-02 | Construir la API de autenticación: registro, login, logout y manejo de sesión, con contraseñas cifradas. | Endpoints documentados | Oct S4 | RF-01 a RF-03 |
| B-03 | Construir el motor de extracción para las 10 tiendas, con caché y manejo de errores por tienda. | Módulo de scraping funcionando | Nov S2 | RF-04 a RF-06 |
| B-04 | Implementar el endpoint de búsqueda y comparación: total, filtro por presupuesto, orden, mejor opción y ahorro. | Endpoint de comparación | Nov S2 | RF-08 a RF-12 |
| B-05 | Implementar el algoritmo de mochila 0/1 y su endpoint. | Módulo de optimización con pruebas unitarias | Nov S3 | RF-13, RF-14 |
| B-06 | Implementar el historial: guardar búsquedas, variación de precios y comparación de carritos. | Endpoints de historial | Nov S3 | RF-15 a RF-17 |
| B-07 | Documentar el contrato de la API (rutas, parámetros, respuestas y errores) para que Frontend y QA lo usen. | Documento de API | Oct S4 | Todos |

## Desarrollador Frontend

| ID | Tarea | Entregable | Fecha | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Hacer wireframes de las pantallas: registro, login, búsqueda, resultados, lista de productos, resultado de mochila e historial. | Wireframes aprobados por el equipo | Oct S2 | RF-07, RF-13 |
| F-02 | Construir registro e inicio de sesión con validación de campos y mensajes de error. | Pantallas de acceso | Nov S1 | RF-01 a RF-03 |
| F-03 | Construir la pantalla de búsqueda (producto y presupuesto) con validaciones. | Pantalla de búsqueda | Nov S1 | RF-07 |
| F-04 | Construir la pantalla de resultados: opciones viables, descartadas, mejor opción, ahorro y enlace a la tienda. | Pantalla de resultados | Nov S2 | RF-09 a RF-12 |
| F-05 | Construir la pantalla de lista con prioridades y el resultado de la mochila. | Pantalla de optimización | Nov S3 | RF-13, RF-14 |
| F-06 | Construir el historial con variación de precios y comparación de carritos. | Pantalla de historial | Nov S3 | RF-16, RF-17 |
| F-07 | Aplicar diseño responsivo, estados de carga, mensajes de error y revisión de usabilidad. | Interfaz pulida | Nov S4 | RNF-03, RNF-04 |

## Ingeniero de QA

| ID | Tarea | Entregable | Fecha | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Elaborar el plan de pruebas: alcance, estrategia, entornos, criterios de entrada y salida. | Plan de pruebas | Oct S3 | Todos |
| Q-02 | Escribir los casos de prueba a partir de los criterios de aceptación de cada requisito. | Casos CP-01 a CP-17 y los de RNF | Nov S1 | RF-01 a RF-17 |
| Q-03 | Probar el cálculo y la mochila con casos borde: presupuesto muy bajo, ninguna opción cabe, empates, producto agotado. | Reporte de pruebas unitarias | Nov S3 | RF-08 a RF-14 |
| Q-04 | Ejecutar pruebas de integración entre Frontend, API y base de datos. | Reporte de integración | Nov S4 | Todos |
| Q-05 | Ejecutar pruebas de seguridad básicas (inyección SQL, acceso sin sesión) y de rendimiento. | Reporte de seguridad y rendimiento | Nov S4 | RNF-01, RNF-02 |
| Q-06 | Registrar defectos, verificar correcciones y hacer pruebas de regresión antes de la entrega. | Registro de defectos y reporte final | Dic S1 | Todos |

## Ingeniero de Requerimientos (tú)

| ID | Tarea | Entregable | Fecha | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Redactar y mantener este documento ERS. | ERS versión 1.0 | Oct S1 | Todos |
| R-02 | Resolver las ambigüedades A-01 a A-07 con el equipo y el docente. | Decisiones registradas | Oct S2 | Ver sección 7 |
| R-03 | Revisar los criterios de aceptación con QA y el contrato de API con Backend. | Criterios aprobados | Oct S3 | RF-01 a RF-17 |
| R-04 | Mantener la matriz de trazabilidad y el control de cambios. | Matriz actualizada | Continuo | Todos |
| R-05 | Revisar cada entrega contra los requisitos y confirmar que se cumple lo especificado. | Actas de revisión | Continuo | Todos |
| R-06 | Validar el prototipo final con el docente y documentar el cierre. | Acta de aceptación | Dic S1 | Todos |

# 9. Cronograma por fases

| Fase | Actividad | Periodo propuesto | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y arquitectura | Oct S1 – Oct S3 | Requerimientos, todos |
| 2 | Backend y base de datos | Oct S2 – Nov S3 | Backend |
| 3 | Frontend y lógica de cálculo | Nov S1 – Nov S4 | Frontend, Backend |
| 4 | Pruebas y entrega final | Nov S1 – Dic S1 | QA, todos |

Las fases 2, 3 y 4 se solapan a propósito: QA escribe los casos mientras se desarrolla, y Frontend avanza con la API ya documentada.

# 10. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requisito con su responsable y su caso de prueba, para que nada quede sin construir ni sin probar.

| Requisito | Módulo | Responsable | Caso de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación | Backend | CP-01 | Pendiente |
| RF-02 | Autenticación | Backend | CP-02 | Pendiente |
| RF-03 | Autenticación | Backend | CP-03 | Pendiente |
| RF-04 | Extracción | Backend | CP-04 | Pendiente |
| RF-05 | Extracción | Backend | CP-05 | Pendiente |
| RF-06 | Extracción | Backend | CP-06 | Pendiente |
| RF-07 | Búsqueda | Frontend | CP-07 | Pendiente |
| RF-08 | Comparación | Backend | CP-08 | Pendiente |
| RF-09 | Comparación | Backend | CP-09 | Pendiente |
| RF-10 | Comparación | Backend | CP-10 | Pendiente |
| RF-11 | Comparación | Backend | CP-11 | Pendiente |
| RF-12 | Comparación | Frontend | CP-12 | Pendiente |
| RF-13 | Optimización | Frontend | CP-13 | Pendiente |
| RF-14 | Optimización | Backend | CP-14 | Pendiente |
| RF-15 | Historial | Backend | CP-15 | Pendiente |
| RF-16 | Historial | Frontend | CP-16 | Pendiente |
| RF-17 | Historial | Frontend | CP-17 | Pendiente |

# 11. Flujo de trabajo y control de cambios

- Todo cambio a un requisito se solicita al Ingeniero de Requerimientos, con motivo e impacto.

- Requerimientos evalúa el impacto en Backend, Frontend y QA, y registra la decisión en este documento con nueva versión.

- Ninguna funcionalidad nueva se desarrolla sin un ID de requisito.

- Cada entrega se revisa contra los criterios de aceptación antes de darla por terminada.

- Reunión corta semanal para revisar avance, bloqueos y cambios pendientes.

## Definición de terminado

Una tarea está terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, tiene su caso de prueba ejecutado sin defectos abiertos y está subida a GitHub.

# 12. Referencias

- Presentación SmartBudget, Universidad Piloto de Colombia.

- Baymard Institute (2025). Estudios de abandono de carrito y usabilidad de checkout.

- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). Cifras de ventas en línea 2025.

- Kellerer, Pferschy & Pisinger (2004). Knapsack Problems. Springer.

- Ley 1581 de 2012, protección de datos personales en Colombia.